Documentación Proyecto

Plataforma de Gestión de Pacientes

Hospital General de Barranquilla

NRC: 2126

Equipo No. 7

Integrantes:

Juan Andrés Ríos Montealegre

Dainer José Gutiérrez Vergara

Claudia Emilia Bedoya Madrid

Sandra Liliana Nomesque Suárez

Mónica Carolina Delgado Molina

Descripción de roles del equipo (Sprint 1)

| Rol | Integrante | Descripción | Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| Product owner | Juan Andrés Ríos Montealegre | Entidad que solicita el desarrollo. | Decidir qué trabajo necesita hacerse y maximizar el valor del proyecto. |
| Scrum Master | Helmer Segundo Fuentes Alvarado | Supervisión del cumplimiento de las actividades. | Supervisión semanal de tareas, ayudando al equipo y a la organización. Traslada la visión del proyecto al equipo. |
| Development team | Juan Andrés Ríos Montealegre | Desarrollador. | En cada Sprint construye y entrega un incremento del producto. |
| Development team | Dainer José Gutiérrez Vergara | Desarrollador. | En cada Sprint, construye y entrega un incremento del producto |
| Development team | Claudia Emilia Bedoya Madrid | Desarrollador. | En cada Sprint, construye y entrega un incremento del producto |
| Development team | Sandra Liliana Nomesque Suárez | Desarrollador. | En cada Sprint, construye y entrega un incremento del producto |
| Development team | Mónica Carolina Delgado Molina | Desarrollador. | En cada Sprint, construye y entrega un incremento del producto |

Definición de artefactos (Sprint 1)

Backlog Sprint 1 Planificación y diseño de la aplicación

| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción de roles | Asignación de tareas a los desarrolladores. | 2 | Todos |
| Definición de artefactos | Definir los módulos a generar según solicitud del Hospital General de Barranquilla. | 10 | Todos |
| Diagrama de clases | Crear diagrama de clases. | 5 | Todos |
| Definición de cronograma | Estructurar cronograma de proyecto. | 5 | Todos |
| Entrega del sprint | Entrega de la información en los formatos solicitados. | 0.5 | Todos |

Backlog Sprint 2 Desarrollo Front-End de la aplicación

| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapa de navegabilidad | Documento descriptivo del mapa de navegabilidad. | 10 | Todos |
| Diseño y estilo de vista de inicio | Diseño e implementación preliminar de esta vista. | 6 | Dainer José Gutiérrez Vergara |
| Diseño y estilo de vista de paciente | Diseño e implementación preliminar de esta vista. | 6 | Mónica Carolina Delgado Molina |
| Diseño y estilo de vista de login | Diseño e implementación preliminar de esta vista. | 6 | Claudia Emilia Bedoya Madrid |
| Diseño y estilo de vista de médico | Diseño e implementación preliminar de esta vista. | 6 | Sandra Liliana Nomesque Suárez |
| Diseño y estilo de vista de administrador | Diseño e implementación preliminar de esta vista. | 6 | Claudia Emilia Bedoya Madrid |
| Documento de vistas | Documento con la descripción y las imágenes de las vistas preliminares. | 4 | Mónica Carolina Delgado Molina |
| Maquetas en Balsamiq | Crear maquetas de las vistas en Balsamiq | 6 | Juan Andrés Ríos Montealegre |
| Aprender GIT | Aprendizaje autónomo de la herramienta GIT. | 10 | Sandra Liliana Nomesque Suárez |
| Creación del proyecto en GIT | Trabajo colaborativo del mapa de navegabilidad, vista y estilo de la aplicación. | 5 | Sandra Liliana Nomesque Suárez |

Backlog Sprint 3 Desarrollo Back-End de la aplicación

| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño e implementación de los controladores para vista de ingreso | Especificación de la ruta. Definición de métodos HTTP permitidos. Lógica algorítmica. Documento descriptivo del diseño y la especificación de los controladores definidos. | 10 | Dainer José Gutiérrez Vergara |
| Diseño e implementación de los controladores para vista de médico | Especificación de la ruta. Definición de métodos HTTP permitidos. Lógica algorítmica. Documento descriptivo del diseño y la especificación de los controladores definidos. | 10 | Sandra Liliana Nomesque Suárez |
| Diseño e implementación de los controladores para vista de paciente | Especificación de la ruta. Definición de métodos HTTP permitidos. Lógica algorítmica. Documento descriptivo del diseño y la especificación de los controladores definidos. | 10 | Mónica Carolina Delgado Molina |
| Diseño e implementación de los controladores para vista de administrador | Especificación de la ruta. Definición de métodos HTTP permitidos. Lógica algorítmica. Documento descriptivo del diseño y la especificación de los controladores definidos. | 10 | Claudia Emilia Bedoya Madrid |
| Diseño e implementación de base de datos | Diseño de diagrama relacional. Diseño e implementación de las tablas de las bases de datos con SQLite. Documento descriptivo de las tablas y las relaciones más importantes. | 10 | Sandra Liliana Nomesque Suárez |
| Diseño e implementación de portal de acceso usando método de autenticación basado en usuario y contraseña | Creación de sesiones. Uso de funciones hash criptográficas para almacenar contraseñas usando salts. | 5 | Juan Andrés Ríos Montealegre |

Backlog Sprint 4 Despliegue de la aplicación

| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de requerimientos para el despliegue de la aplicación | Documento descriptivo de los requerimientos y el proceso de despliegue de la aplicación. | 5 | Claudia Emilia Bedoya Madrid y Mónica Carolina Delgado Molina |
| Configuración, despliegue y verificación del funcionamiento de la aplicación en una plataforma como servicio (PaaS) | Despliegue de la aplicación en una PaaS (PythonAnywhere o Heroku). Verificación de la conectividad al dominio web https://mi_dominio. Verificación del correcto funcionamiento de la aplicación. | 10 | Todos |

Diagrama de clases (Sprint 1)

Fuente: Elaboración propia (2022).

Clase Persona: donde se realizarán los procedimientos de creación, eliminación y actualización de datos generales de los usuarios (paciente, médico).

Clase Paciente: donde se realizarán los procedimientos de registro y actualización de citas del paciente y también el de visualización de los comentarios del médico y que permitirá al paciente dejar la calificación sobre la atención médica.

Clase Médico: donde se realizarán los procedimientos de consulta de calendario de citas y consulta, crear o modificar los comentarios indicados a cada paciente.

Clase CitasMedicas: donde se realizarán los procedimientos de creación, modificación y eliminación de citas, a la vez que se manejarán los procedimientos para la selección del médico de la cita correspondiente y la consulta del calendario.

Clase Usuarios:  donde se realizarán los procedimientos para llamar a las otras clases según corresponda el nivel asignado al usuario que ingresa.

Cronograma de tareas (Sprint 1)

| CRONOGRAMA DE TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1 | SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SEM1 |  |  |  |  |  | SEM2 |  |  |  |  |  | SEM3 |  |  |  |  |  | SEM4 |  |  |  |  |  |  |  | SEM1 |  |  |  |  |  | SEM2 |  |  |  |  |  | SEM3 |
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Descripción de roles | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de artefactos | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de clases |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de cronograma |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega del sprint |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapa de navegabilidad |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y estilo de vista de inicio |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y estilo de vista de médico |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y estilo de vista de paciente |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y estilo de vista de administrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de vistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprender GIT |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación del proyecto en GIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega del sprint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación de los controladores para vista de ingreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación de los controladores para vista de médico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación de los controladores para vista de paciente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación de los controladores para vista de administrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación de base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación de portal de acceso usando método de autenticación basado en usuario y contraseña |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de sprint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos para el despliegue de la aplicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración, despliegue y verificación del funcionamiento de la aplicación en una plataforma como servicio (PaaS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Entrega de sprint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia (2022).

Mapa de navegabilidad (Sprint 2)

Fuente: Elaboración propia (2022).

En el Mapa de navegabilidad se observan las cuatro vistas que tendrá la página del Hospital General de Barranquilla. La primera corresponde a la ventana de Inicio, la segunda a Paciente, la tercera un Login que despliega a Médico y a Administrador. En el Mapa de navegabilidad se pueden observar las opciones que aparecerán en cada ventana.

Vistas de la aplicación (Sprint 2)

Con el uso del aplicativo Balsamiq se procedió a maquetar cada una de las pantallas que hacen parte de la página web del Hospital General de Barranquilla. Posteriormente, se crearon las pantallas en html y css. A continuación, se pueden observar las maquetas:

- Pantalla de Inicio:

Fuente: Elaboración propia (2022).

- Pantalla de Paciente:

Fuente: Elaboración propia (2022).

- Pantalla Login:

Fuente: Elaboración propia (2022).

- Pantalla de Médico:

Fuente: Elaboración propia (2022).

- Pantalla de administrador:

Fuente: Elaboración propia (2022).

Vistas de las páginas que hacen parte de la página web (sprint 2)

A continuación, se muestran cómo quedaron las pantallas de la página web de acuerdo con el mapa de navegabilidad.

- Pantalla de inicio:

Fuente: Elaboración propia (2022).

- Pantalla de Paciente:

Fuente: Elaboración propia (2022).

- Pantalla de Login:

Fuente: Elaboración propia (2022).

- Pantalla de Médico:

Fuente: Elaboración propia (2022).

- Pantalla de administrador:

Fuente: Elaboración propia (2022).

Enlace GitHub

El trabajo colaborativo se ha ejecutado desde el aplicativo GitHub, el cual permite “automatizar y mejorar el flujo de trabajo” (Lima, A., et al., 2014) entre los integrantes del equipo. A continuación, se encuentra el enlace desde donde se podrá realizar un mejor seguimiento al trabajo desarrollado por el equipo 7 sobre el Hospital General de Barranquilla:

https://github.com/UGrupo7/Proyecto-uninorte.git

- Pantallazo GitHub:

Fuente: Elaboración propia (2022).

Fuente: Elaboración propia (2022).

Bibliografía

Crovi Druetta, D., Aguirre, D., Apodaca, J., & Camacho, O. (2002). Página Web: una propuesta para su análisis. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 45(185), 167-185.

Faranello, S. (2012). Balsamiq wireframes quickstart guide. Packt Publishing.

García, J. J., Guerrini, G., & Catania, B. (1996). Dimensiones en el diseño de un modelo de vistas orientadas a objetos. In Actas de las Primeras Jornadas de Investigación y Docencia en Bases de Datos (pp. 119-129). Universidade da Coruña.

Jaramillo, C. M. Z., Álvarez, C. A., & Isaza, F. A. (2007). Refinamiento del diagrama de clases UML a Oracle® 9I en ATOM³. DYNA: revista de la Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, 74(151), 147-159.

Lima, A., Rossi, L., & Musolesi, M. (2014, May). Coding together at scale: GitHub as a collaborative social network. In Eighth international AAAI conference on weblogs and social media.

Leonardi, M. C., Mauco, V., & Leoni, H. (2005). CIMTool: Una herramienta para la definición de un diagrama de clases UML. In XI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación.